ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«_27__»  апреля 2021 г   	                                                               №168

п.Пречистое

О подготовке  к зиме объектов коммунального

назначения, инженерной инфраструктуры

объектов социальной сферы  Первомайского

муниципального района на 2021/2022годы.

В целях повышения надежности функционирования объектов и инженерных систем жизнеобеспечения районного центра и других населенных пунктов муниципального района, обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией и теплоносителями в период отопительного периода 2021-2022 годов, недопущения ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план  мероприятий по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы  Первомайского муниципального района на 2021/2022годы. (приложение № 1) (далее план мероприятий по  подготовке к зиме).

2. Образовать районный штаб по подготовке  к зиме объектов и утвердить его состав (приложение №2).

3. Отделу финансов Администрации муниципального района (Крюкова В.В.) обеспечить финансирование плана по подготовке к зиме объектов  коммунального

назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы  Первомайского муниципального района на 2021/2022годы  во II-III кварталах 2021 года в объеме не менее 70% годовых бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в  бюджете  муниципального района на 2021 год.

4. Отделу строительства, архитектуры, развития инфраструктуры Администрации муниципального района:

4.1. Осуществлять координацию работ по выполнению плана по подготовке к зиме. Обеспечить в установленные сроки сбор, обобщение и анализ информации о подготовке объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры

объектов социальной сферы  Первомайского муниципального района на 2021/2022годы  и своевременное представление их в Департамент жилищно-коммунального  хозяйства, энергетики и регулирования  тарифов Ярославской области и Правительство области.

4.2. Установить нормы и лимиты топлива для отопительных котельных района, обеспечивающих теплом объекты социальной сферы и жилья.

5. Отделу образования (Калинина М.Р.), отделу культуры, туризма и молодежной политики (Куликова А.А), Администрации муниципального района:

5.1.Обеспечить своевременную подготовку подведомственных объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов за счет средств, предусмотренных в бюджете  муниципального района на 2021 год по соответствующим разделам.

5.2.Осуществлять контроль за ходом подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

6. Руководителям предприятий  АО «Первомайское КХ» (Колесову В.Н) и МУП ЖКХ Первомайского МР ЯО «Теплоснаб» (Белову В.Н.):

6.1. Организовать работу по подготовке к осенне–зимнему периоду объектов коммунального назначения и  инженерных сетей в соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», утверждены приказом Госстроя России от 06.09.2000г № 203.

6.2 Обеспечить своевременное ежемесячное в срок до 1 числа  следующего за отчётным месяцем представление отчетной информации о ходе работ по подготовке к зиме в отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации муниципального района.

6.3. До 15 сентября 2021 года завершить проверку готовности объектов ЖКХ с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов. Оценку готовности проводить в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103.

6.4. Подключение объектов к отопительной системе производить после представления от владельцев актов готовности и выполнения всех профилактических мероприятий.

6.5. Обеспечить заключение договоров на обслуживание коммунальных сетей ведомственных зданий и жилых домов.

7. Рекомендовать главам городского, сельских поселений:

7.1.Установить постоянный контроль за проведением мероприятий к зиме, ремонтом объектов социальной сферы, жилых домов и инженерных сетей независимо от подчиненности, находящихся на их территории.

8. Руководителям муниципальных учреждений, имеющим на своем балансе котельные и инженерные сети:

8.1. Представить в отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации муниципального  района планы-графики проведения работ. Для выполнения текущих работ  на котельных по подготовке  к зиме силами кочегаров, определить перечень  работ и  обеспечить  кочегаров необходимыми материалами для их выполнения.

8.2.Принять меры и изыскать дополнительные ресурсы для проведения предзимних работ, приобретения необходимых для их выполнения материально-технические средства и создания нормативных запасов топлива.

8.3.Обеспечить своевременное ежемесячное в срок до 1 числа  следующего за отчётным месяцем представление отчетной информации о ходе работ по подготовке к зиме в отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации муниципального района.

9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации   муниципального района  по строительству и развитию инфраструктуры Марочкину И.В.

10. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий полномочия                                            Е.И.Кошкина

главы Первомайского муниципального

района

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Первомайского муниципального района

от 27.04.2021 № _168___

СОСТАВ РАЙОННОГО ШТАБА

по подготовке   к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы  Первомайского муниципального района на 2021/2022 годы

| Кошкина Е.И. | Временно исполняющий полномочия главы Первомайско-го муниципального района, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Марочкина И.В. | Заместитель главы администрации муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры, заместитель руководителя штаба |
| Дмитриенко Н.А. | Заведующий отделом строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации муниципального района, секретарь штаба |
| члены штаба: |  |
| Крюкова В.В | Начальник отдела финансов администрации муниципального района |
| Попружная А.А | Консультант отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации муниципального района |
| Калинина М.Р | Начальник отдела образования муниципального района |
| Куликова А.А | Начальник отдела культуры, туризма и молодежной политики муниципального района |
| Ахламова Е.С | старший инженер МУ ЦОФ ОУ муниципального района |
| Каргапольцева Н.М | заведующий отделом по военно-мобилизационной работе ГО и ЧС муниципального района |
| Монахова О.Н | глава городского поселения Пречистое ЯО |
| Чистобородова Е.Ю | глава Кукобойского сельского поселения ЯО |
| Сорокин А.К | глава Пречистенского сельского поселения ЯО |
| Колесов В.Н | генеральный директор АО «Первомайское КХ» (по согласованию) |
| Белов В.Н. | директор МУП ЖКХ Первомайского МР ЯО «Теплоснаб» (по согласованию) |
| Скребкова Л.В | представитель филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль в г.Данилове (по согласованию) |
| Бровкина Е.П | представитель ГП «Северный водоканал», начальник участка ВКХ "Пречистое (по согласованию) |
| Комиссаров С.А | директор ООО «Наш Дом» (по согласованию) |